



**Historias de usuario.**

**Por: Elvin Josué Morales Hernández.**

**Fecha: jueves, 3 de junio de 2021**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **HISTORIA DE USUARIO** | | |
| Numero: 1 | Usuario: cliente | |
| Nombre Historia: Interfaz gráfica intuitiva. | | |
| Prioridad en negocio:  alta | | Riesgo en desarrollo:  medio |
| Puntos estimados: 3 | | Iteración asignada: 1 |
| Programador responsable: Elvin Josué Morales Hernández | | |
| Descripción:  Quiero una interfaz gráfica intuitiva para que sea lo más sencilla para los usuarios. | | |
| Validación:  Quiero una interfaz gráfica agradable. | | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **HISTORIA DE USUARIO** | | |
| Numero: 2 | Usuario: cliente | |
| Nombre Historia: Conexión a la base de datos. | | |
| Prioridad en negocio:  alta | | Riesgo en desarrollo:  baja |
| Puntos estimados: 3 | | Iteración asignada: 2 |
| Programador responsable: Elvin Josué Morales Hernández | | |
| Descripción:  Quiero que el sistema se conecte a una base de datos para almacenar los registros. | | |
| Validación:  Los usuarios tienen acceso a dicha base de datos. | | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **HISTORIA DE USUARIO** | | |
| Numero: 3 | Usuario: cliente | |
| Nombre Historia: registrar usuarios | | |
| Prioridad en negocio:  alta | | Riesgo en desarrollo:  Alto |
| Puntos estimados: 3 | | Iteración asignada: 3 |
| Programador responsable: Elvin Josué morales Hernández | | |
| Descripción:  Los usuarios que usarán este sistema puedan registrarse. | | |
| Validación:  Los usuarios podrán registrarse. | | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **HISTORIA DE USUARIO** | | |
| Numero: 4 | Usuario: cliente | |
| Nombre Historia: Validar roles. | | |
| Prioridad en negocio:  alta | | Riesgo en desarrollo:  Medio |
| Puntos estimados: 4 | | Iteración asignada: 4 |
| Programador responsable: Elvin Josué morales Hernández | | |
| Descripción: Se asignarán roles (Administrador-usuario) a cada usuario registrado. | | |
| Validación:  Se validarán sus roles en el sistema. | | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **HISTORIA DE USUARIO** | | |
| Numero: 5 | Usuario: cliente | |
| Nombre Historia: Generar un inicio de sesión | | |
| Prioridad en negocio:  alta | | Riesgo en desarrollo:  Alto |
| Puntos estimados: 4 | | Iteración asignada: 5 |
| Programador responsable: Elvin Josué morales Hernández | | |
| Descripción:  Quiero que el sistema permita que podamos acceder a él por medio de un login. | | |
| Validación:  Se necesita los usuarios y contraseñas de los usuarios registrados. | | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **HISTORIA DE USUARIO** | | |
| Numero: 6 | Usuario: cliente | |
| Nombre Historia: Generar menú | | |
| Prioridad en negocio:  alta | | Riesgo en desarrollo:  baja |
| Puntos estimados: 4 | | Iteración asignada: 6 |
| Programador responsable: Elvin Josué morales Hernández | | |
| Descripción:  Quiero un menú en el cual, de distintas opciones a realizar, por ejemplo, registrar, calendarización, ver productos, etc. | | |
| Validación:  No tiene validación. | | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **HISTORIA DE USUARIO** | | |
| Numero: 7 | Usuario: cliente | |
| Nombre Historia: registrar clientes. | | |
| Prioridad en negocio:  Alta | | Riesgo en desarrollo:  Alta |
| Puntos estimados: 4 | | Iteración asignada: 8 |
| Programador responsable: Elvin Josué morales Hernández | | |
| Descripción:  Quiero registrar a los clientes que harán uso del gimnasio. | | |
| Validación:  Los clientes deben presentar su información como Dui, nombre, apellido, dirección, teléfono y a la vez se le generara un código predeterminado por el sistema. | | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **HISTORIA DE USUARIO** | | |
| Numero: 8 | Usuario: cliente | |
| Nombre Historia: Realizar un CRUD de clientes. | | |
| Prioridad en negocio:  Alta | | Riesgo en desarrollo:  Alta |
| Puntos estimados: 4 | | Iteración asignada: 9 |
| Programador responsable: Elvin Josué morales Hernández | | |
| Descripción:  Quiero que el sistema pueda eliminar, actualizar y buscar clientes que hayan sido registrados. | | |
| Validación:  Los datos se buscan por medio de su Dui, nombre, apellido, teléfono y código asignado por el gimnasio. | | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **HISTORIA DE USUARIO** | | |
| Numero: 9 | Usuario: cliente | |
| Nombre Historia: Realizar calendarización de cuotas. | | |
| Prioridad en negocio:  Alta | | Riesgo en desarrollo:  Alta |
| Puntos estimados: 4 | | Iteración asignada: 10 |
| Programador responsable: Elvin Josué morales Hernández | | |
| Descripción:  Quiero que el sistema pueda calcular el total a pagar por el tiempo de uso del gimnasio. | | |
| Validación:  Calcular el total a pagar por medio de los días en uso. | | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **HISTORIA DE USUARIO** | | |
| Numero: 10 | Usuario: cliente | |
| Nombre Historia: Genera pago. | | |
| Prioridad en negocio:  Alta | | Riesgo en desarrollo:  Alta |
| Puntos estimados: 4 | | Iteración asignada: 10 |
| Programador responsable: Elvin Josué morales Hernández | | |
| Descripción:  Quiero que el sistema luego de calcular tenga la opción de generar el pago. | | |
| Validación:  Debe imprimir un recibo. | | |